Tom II- Wzór Umowy

UMOWA nr..../ZP/RB/2014

w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego,

zawarta w dniu ………….………..…2014 roku

pomiędzy Gminą Janowice Wielkie z siedzibą w Janowicach Wielkich przy ul. Kolejowej 2, zwaną dalej „Zamawiającym”, którą reprezentuje:

Wójt Gminy Janowice Wielkie – Pan Kamil Kowalski

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pana Marcina Barana,

posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: 611-010-77-65, REGON 230821664,

a ………………………………

z siedzibą w ………………………………….. przy ul…………………………………..,

reprezentowanym przez …………………………………………………………

posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP:  …………………………… , REGON ……………………..

zwanym dalej „Wykonawcą’’,

o następującej treści:

§ 1.

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Odbudowa uszkodzonych murów oporowych wraz z odbudową przyległych przepustów przy ul. Partyzantów w Janowicach Wielkich (nr dz. 649/3) o długości 300 m [powódź lipiec 2012 r.]” -zgodnie z zakresem określonym w pkt 4 SIWZ i w ofercie przetargowej.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, z którym to prawem Wykonawca zapoznał się przed zawarciem niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania zezwolenia na wejście na teren budowy niebędący własnością Zamawiającego i wypłaty ewentualnych odszkodowań z tego tytułu.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

§ 2.

- Integralną część niniejszej umowy stanowić będą niżej wymienione dokumenty, przy czym zakres wzajemnych zobowiązań stron umowy ustalany będzie według następującego pierwszeństwa:

- niniejsza Umowa,

- zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wydane w trakcie postępowania przetargowego,

- odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców zadane w trakcie postępowania przetargowego,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- projekty budowlano-wykonawcze,

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- przedmiary robót,

- oferta Wykonawcy.

- Przedmiot umowy określony w § 1 pkt. 1 został opisany w dokumentacji technicznej, czyli w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, projektach budowlano-wykonawczych, przedmiarach robót oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które to dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Wszystkie roboty objęte zakresem umownym winny być wykonane zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, która została przekazana Wykonawcy w dniu podpisania niniejszej umowy.

- Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy komplet dokumentacji technicznej, o której mowa w ust. 2, zawierające istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania a Wykonawca oświadcza, że są one wprowadzone do niniejszej umowy.

- Integralną część niniejszej umowy stanowią ponadto dokumenty:

  - Załącznik nr 1 do umowy harmonogram wykonania robót budowlanych,

  - Załącznik nr 2 do umowy karta gwarancyjna (gwarancja jakości),

  - Oferta wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,

  - Zawiadomienie o wyborze oferty.

- Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, oraz z należytą starannością gwarantującą wysoką jakość,

- przyjęcie od Zamawiającego placu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,

- realizowanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 i § 2 zgodnie z harmonogramem wykonania robót budowlanych zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, następnie przez Zamawiającego (załącznik nr 1 do Umowy),

- informowanie z wyprzedzeniem minimum 3 dni inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,

- uporządkowanie terenu budowy w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót,

- wykonanie i utrzymanie właściwego oznakowania strefy robót oraz odpowiednie zabezpieczenie budowy,

- w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót bądź urządzeń w toku realizacji budowy –  naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

- realizacja pozostałych obowiązków Wykonawcy oraz zapewnienie warunków prowadzenia robót określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu (od pkt 4.1 do pkt 4.12.) ,

- ponoszenie wszelkiej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych,

- zorganizowanie placu budowy, dozór mienia zgromadzonego na placu budowy, a także zapewnienie pozostałych warunków bezpieczeństwa,

- zapewnienie dostawy oraz pokrycie kosztów zużycia wody oraz energii elektrycznej w okresie realizacji robót,

- umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz udostępnianie im danych oraz informacji wymaganych tą ustawą.

- ubezpieczenie budowy w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzeniem robót a także ruchem pojazdów mechanicznych.

- wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, które to materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy prawo budowlane, wymaganiom określonym w dokumentacji technicznej,

- okazanie Zamawiającemu na każde jego żądanie dokumentów potwierdzających, iż stosowane materiały posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa i są zgodne z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- założenie i prowadzenie dziennika budowy.

- wykonanie i poniesienie kosztów sporządzenia dokumentacji określonej w § 9 ust. 6 w terminie do dnia 30 września 2014 roku.

7. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki ogólne:

- prace należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną, umową, wytycznymi i poleceniami inspektora nadzoru;

- sprzedaż pozyskanego złomu z demontażu urządzeń i instalacji i rozliczenie się z zamawiającym;

- na własny koszt doprowadzić energię elektryczną i wodę na teren budowy stosownie do potrzeb;

- na własny koszt podłączyć liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponosić koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót;

- na własny koszt zapewnić ochronę (m.in. przed kradzieżą) znajdującego się na nim mienia, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa pracy;

- opracowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania wraz z ich zatwierdzeniem w przypadku występowania takiej potrzeby. Realizacja tych zmian oraz ponoszenie wszystkich kosztów zmiany organizacji ruchu;

- zabezpieczenie dróg prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które może spowodować transport i sprzęt Wykonawcy. W szczególności dostosowanie się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach;

- sprzątanie na bieżąco ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy sprzętu i środków transportu Wykonawcy jego podwykonawców i dostawców, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń ich natychmiastową naprawę;

- informowanie z wyprzedzeniem minimum 3 dni inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego;

- powiadomienie mieszkańców, zakładów usługowych i gestorów sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym związanych - nie później niż na 7 dni przed przystąpieniem do robót;

- udział w naradach koordynacyjnych, w celu omówienia postępów prac oraz  uwag i problemów, jakie powstały w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Terminy narad będą ustalane przez Zamawiającego wg potrzeb;

- po zakończeniu realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy na własny koszt uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru końcowego robót;

- posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z prowadzonymi w ramach zamówienia robotami;

- ubezpieczyć budowę i roboty z tytułu szkód, które mogą powstać w związku z określonymi zdarzeniami losowymi;

- na własny koszt na bieżąco utrzymywać czystość na terenie budowy;

- na własny koszt wykonać roboty tymczasowe, których potrzeba wynika z technologii prowadzonych robót;

- natychmiastowo usunąć wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót;

- przerwać roboty na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczyć wykonywane roboty przed ich zniszczeniem;

- przeprowadzić roboty rozbiórkowe i budowlane zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z późno zm.);

- protokolarnie przejąć teren budowy w terminie wskazanym w dniu podpisania umowy;

- wykonać zamówienie z materiałów, odpowiadających wymogom, o których mowa w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacji technicznej.

- przedstawić na etapie realizacji zamówienia na żądanie Zamawiającego deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dla materiałów używanych do realizacji zamówienia;

- zgłosić przedmiot umowy do odbioru końcowego;

- wykonać przed zgłoszeniem zamówienia do odbioru, wszystkich niezbędnych prób z wynikiem pozytywnym;

- uczestniczyć w czynnościach odbioru częściowego, końcowego i ostatecznego (pogwarancyjnego), a także czynnościach usunięcia stwierdzonych wad, przekazanie atestów i zaświadczeń;

- zgłosić w formie pisemnej gotowość do odbioru ostatecznego na dziesięć (10) dni przez upływem gwarancji i rękojmi za wady.

-Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji technicznej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone w/w dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji technicznej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu "nierównoważności" zaproponowanych rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji technicznej. Pod pojęciem "parametry" rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w dokumentacji technicznej.

-Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierza podwykonawcom.

-Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami).

-Wymaga się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie.

-Warunki prowadzenia robót: Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, odpowiadających wymogom wyrobów określonym w art. 10 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami). Koszt wymienionych powyżej zobowiązań Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej przyjmując ten koszt, jako narzut kosztorysowy. Do wykonania inwestycji muszą być używane materiały nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniające warunki określone w Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ze zmianami) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.Przy realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności: - segregować i właściwie utylizować odpady, - w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej nie prowadzić prac w porze nocnej, w godz. 22 - 6,- stosować technologie ograniczające pylenie przy składowaniu i wykorzystaniu materiałów sypkich.

§ 3.

Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą, zobowiązuje się zrealizować prace, określone w § 1 i 2 umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2014 roku i do tego dnia Wykonawca jest zobowiązany zgłosić gotowość do odbioru wykonanego przedmiotu umowy Zamawiającemu.

§ 4.

- Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do robót objętych przedmiotem umowy jest:

kierownik budowy ……………, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności ……………………………...

§ 5.

- Strony dopuszczają wykonywanie części zamówienia przez podwykonawców.

- Przed powierzeniem części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą. W tym zakresie stosuje się odpowiednio art. 6471  § 2 k.c.

- Wykonawca, niezależnie od warunków jego umowy z podwykonawcą, odpowiada wobec Zamawiającego, za działanie lub zaniechanie podwykonawców tak jak za własne działanie lub zaniechanie.

- Po wykonaniu przedmiotu umowy i jego odbiorze Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu własną fakturę oraz fakturę wystawioną przez podwykonawcę wraz z dowodem zapłaty należności wynikającej z tejże faktury Podwykonawcy albo pisemne oświadczenie Podwykonawcy, iż otrzymał on wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonanych prac. W przypadku niezapłacenia należności dla podwykonawcy - Wykonawca wyraża zgodę na zapłacenie wynagrodzenie przez Zamawiającego bezpośrednio podwykonawcy. W     takim przypadku Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z jego faktury w wysokości pomniejszonej o tę część wynagrodzenia, która została zapłacona podwykonawcy.

§ 6.

- Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę po dokonaniu ostatecznego, bezusterkowego i protokolarnego odbioru, o którym mowa w § 9 umowy, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru oraz po przekazaniu dokumentów potwierdzających utylizację lub prawidłowe zagospodarowanie odpadów  zgodnie  z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2013.21 z późn. zm.)

- Płatność  faktury  nastąpi  jednorazowo  na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………………………………………, w terminie do 45 dni od odbioru robót i przekazania wszelkich dokumentów określonych umową.

- Bez  zgody  Zamawiającego  Wykonawca  nie  może  udzielać  na  rzecz  osób  trzecich  cesji  jakichkolwiek wierzytelności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§ 7.

- Za wykonanie zadania określonego w §1 i §2 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, które zgodnie ze złożoną ofertą wynosi: …………….. zł. netto (słownie: ……………………………), tj. …………….. zł brutto (słownie: …………………………… ).

- Podstawę do określenia wyżej wymienionej ceny stanowi złożona oferta.

- Kwota  określona  w  ust. 1  zawiera  wszelkie  koszty  związane  z  realizacją  przedmiotu  zamówienia, a niezbędne do jego wykonania i jest stała w okresie realizacji zamówienia.

§ 8.

- Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości – 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie w kwocie …………………………. tj. słownie: ………………………………………….

Wykonawca wniósł wymagane zabezpieczenie w formie …………………………………

- Strony uzgadniają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Zamawiający zwraca część kwoty określonej w ust. 1, stanowiącą gwarancję zgodnego z umową wykonania robót, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota, o której mowa w ust. 2, stanowiąca zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 9.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy będzie przeprowadzony komisyjnie w terminie do 7 dni po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru, o którym mowa w § 3.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady przedmiotu zamówienia,  to  Zamawiający  może  odmówić  odbioru przedmiotu umowy do czasu ich usunięcia.

- Ewentualne usterki przedmiotu zamówienia, opisane w protokole odbioru, będą usunięte przez Wykonawcę w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odbioru robót.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnie oraz wpisem w dzienniku budowy.

- Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany załączyć:

- protokoły badań i sprawdzeń;

-  dokumenty  potwierdzające,  że  użyte  materiały  odpowiadają  wymogom  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w  budownictwie,  określonych  w  ustawie  prawo budowlane;

- dokumenty odbiorowe, określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania

i  odbioru  robót  budowlanych tj. w szczególności dokumenty, które wykonawca jest zobowiązany przygotować do odbioru ostatecznego zgodnie z pkt. 8.4.2 szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i  odbioru  robót  budowlanych (D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE) w szczególności geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu oraz kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, oraz dokumenty określone w projektach  budowlano-wykonawczych;

- dziennik budowy.

- W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu dokumentów określonych w ust. 6 niniejszego paragrafu odbiór nie zostanie dokonany.

§ 10.

1. Strony ustalają, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań niepieniężnych wynikających z niniejszej umowy nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna) w następujących przypadkach i wysokościach: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a)  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyn,  za  które  odpowiada Wykonawca, w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 umowy,

b)  za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 umowy, licząc za każdy dzień zwłoki od terminu zakończenia robót,  określonego w § 3 umowy,

c)  za  zwłokę  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub  w  okresie  rękojmi  (gwarancji) w wysokości 0,5  % wynagrodzenia  brutto  określonego w §  7  umowy,  za każdy  dzień  opóźnienia  licząc  od  daty wyznaczonej na usunięcie wad.

2. Zamawiający może miarkować kary umowne w granicach określonych w ust. 1, stosownie do skali niedotrzymania warunków umowy przez Wykonawcę.

3.Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy.

- Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.

- W  przypadku,  gdy  szkoda  spowodowana  nie  wykonaniem  obowiązku  wynikającego  z niniejszej  umowy przekracza  wysokość  kar  umownych,  poszkodowana  tym  strona  może,  niezależnie  od  kar  umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 11.

- Zakazuje  się  istotnych  zmian  postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty,  na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przypadków, które zostały przewidziane w  ogłoszeniu  lub  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia (pkt. 21.5), z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia.

- Wszystkie zmiany umowy dokonywane będą w formie pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 podlega unieważnieniu.

§ 12.

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od wystąpienia następujących sytuacji :

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

a)  Wykonawca  nie  rozpoczął  robót  bez  uzasadnionych  przyczyn  lub  przerwał  realizację  robót  bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta bądź opóźnienie trwały dłużej niż 14 dni,

b)  zaistniały okoliczności, o jakich mowa w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

c) gdy stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

d)  Wykonawca  realizuje  roboty  przewidziane  niniejszą  umową  w  sposób  niezgodny  z  treścią  umowy, projektami budowlano wykonawczymi, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych lub wskazaniami Zamawiającego,

e)  zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy, lub likwidacja jego przedsiębiorstwa,

f)  zostanie dokonane zajęcie egzekucyjne któregokolwiek ze składników majątku Wykonawcy,

g)  gdy  suma  kar  umownych,  naliczonych  ze  względu  na  zwłokę  w  oddaniu  przedmiotu  umowy, przekroczy 20% wynagrodzenia określonego w § 7 umowy.

- W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia  należnego  z tytułu należycie wykonanej części umowy.

- Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności  takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 13.

Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane 5 lat  gwarancji oraz 60 miesięcznej  rękojmi na wbudowane urządzenia i 60 miesięcznej rękojmi na użyte materiały do wykonania zadania.

§ 14.

Właściwym  do  rozpoznania  sporów  wynikłych  na  tle  realizacji  niniejszej  Umowy  jest  sąd  właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 15.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

§ 16.

Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY 				WYKONAWCA