Janowice Wielkie dnia 15.05.2017 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych**

**(tekst jednolity:** [**Dz.U. z 2015 poz. 2164**](http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-29-stycznia-2004-r-prawo-zamowien-publicznych/?on=21.01.2014) **ze zm.)**

**Gmina Janowice Wielkie ul. Kolejowa 2, 58-520 JANOWICE WIELKIE**

**zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Janowice Wielkie”: w ilości szacunkowej 16,66 Mg**

1. **ZAMAWIAJĄCY:**

Gmina Janowice Wielkie

ul. Kolejowa 2

58-520 Janowice Wielkie

Strona internetowa: <http://www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info/>

E-mail: [gmina@janowicewielkie.eu](mailto:gmina@janowicewielkie.eu)

**Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:**

Demontaż, załadunek, transport i utylizację pokryć dachowych zawierających azbest dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Janowice Wielkie w ilości szacunkowej **16,66 Mg.**

**Ilość punktów adresowych na terenie Gminy Janowice Wielkie wynosi 4 obiekty. Dwa zlokalizowane są w miejscowości Radomierz, dwa w miejscowości Komarno. Szczegółowy wykaz posesji zawiera załącznik nr 1 zapytania ofertowego który jest również załącznikiem do umowy.**

W ramach zamówienia na posesjach Radomierz 91 oraz Komarno 127 wykonane zostaną: pakowanie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz.1973) – „Karta przekazania odpadu”.

W ramach prac na posesjach Radomierz 76 oraz Komarno dz. 192 wykonane zostaną: demontaż pokrycia dachowego, pakowanie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz.1973) – „Karta przekazania odpadu”.

**a)**Usługi Wykonawca świadczyć będzie własnym sprzętem i przy pomocy własnych materiałów.

**b)** Zaplecze dla prowadzonej działalności Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie i na własny koszt.

**c)** Wykonawca zobowiązany jest ustalić z właścicielami nieruchomości termin wykonania prac.

Wykonawca w **terminie 7 dni** od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej **harmonogram** realizacji zadania zawierający termin wykonania prac na poszczególnych posesjach uzgodniony z właścicielami (posiadaczami) nieruchomości.

**d)** Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej nieruchomości, z których usunięto wyroby/odpady zawierające azbest, przed i po wykonaniu prac. Każde zdjęcie powinno być opisane adresem danej nieruchomości. Dokumentacja w formie elektronicznej zostanie przekazana Zamawiającemu ( Pani Katarzynie Praczyk- pracownik UG Janowice Wielkie) przed końcem realizacji zadania.

**e)** Ważenie wyrobów zawierających azbest bezpośrednio na każdej posesji przy odbiorze z nieruchomości. Zapewnienie odpowiedniego sprzętu do dokonania ważenia spoczywa po stronie Wykonawcy. Okoliczność zważenia wyrobów i ich waga winny być potwierdzone podpisami przedstawiciela **Wykonawcy** wykonującego tę czynność, przedstawiciela **Zamawiającego** oraz **Właściciela** (posiadacza) nieruchomości.

**f)** Potwierdzenie przejęcia odpadu od właściciela nieruchomości (**protokół odbioru odpadu- wzór stanowi załącznik nr 2 zapytania ofertowego**) sporządzony w **trzech egzemplarzach**: 2 dla odbierającego wyroby zawierające azbest celem przekazania jednego do Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich, trzeci dla właściciela nieruchomości.

**g) Udokumentowanie przekazania odpadu na składowisko - miejsce unieszkodliwiania**.

Karty przekazania odpadów na składowisko-oryginały z pieczątką składowiska, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973), należy przekazać pracownikowi Urzędu Gminy Janowice Wielkie - **Pani Katarzynie Praczyk**, przed przekazaniem protokołu odbioru końcowego zadania. KPO winny być wystawione tylko na wyroby zawierające azbest, które zostały unieszkodliwione w ramach umowy zawartej z Urzędem Gminy w Janowicach Wielkich. Nie dopuszcza się łączenia w kartach odpadów unieszkodliwionych w ramach innej umowy. Do KPO należy dostarczyć wykaz posesji, z których przekazano odpady wraz z ilością unieszkodliwionych odpadów.

**h)** Wykonawca zadania zobowiązany jest do prawidłowego wykonania prac oraz oczyszczenia terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (zgodnie z §8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu stosownego oświadczenia dot. powyższych zapisów (**wzór druku przekaże Wykonawcy Zamawiający**).

**i)** Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu zdarzeń i wypadków, a także za zniszczenia własności prywatnej spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

**j)** Wykonawca w ramach ceny ofertowej m. in. winien zapewnić także:

-organizację poszczególnych etapów związanych z wykonywaniem usługi i zabezpieczenie placu, na którym usługa jest wykonywana,

-oczyszczenie terenu z azbestu i pyłu azbestowego oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

**k)** Wykonawca musi posiadać zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych wskazane w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) lub wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ww. ustawy.

**l) UWAGA- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia ( w terminie przynajmniej 7 dni ) powinien dokonać zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na zabezpieczaniu bądź usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu inspektorowi sanitarnemu. Dokumenty potwierdzające przedmiotowe zgłoszenia Wykonawca ma dostarczyć Zamawiającemu przed przystąpieniem do prac.**

**3. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:**

**a)** Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Przy demontażu wyrobów zawierających azbest wykonawca prac jest zobowiązany do zachowania wszelkich przepisów prawa budowlanego, bhp oraz postępowania z wyrobami zawierającymi azbest;

**b)**Wykonawca zobowiązany jest wykonać demontaż pokrycia dachowego z wyrobów zawierających azbest na budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy Janowice Wielkie, załadunek, transport i utylizację odpadów zawierających azbest zdemontowanych oraz składowanych na terenie Gminy Janowice Wielkie wskazanych przez Zamawiającego nieruchomościach zakwalifikowanych do udziału w programie, sukcesywnie począwszy od dnia dokonania stosownych zgłoszeń o których mowa w punkcie 2l do dnia **31 sierpnia 2017 roku;**

**c)** Wykonawca zamówienia staje się posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów w tym niebezpiecznych powstałych w wyniku prowadzenia prac;

**d)** Planowana do usunięcia lub demontażu ilość wyrobów zawierających azbest (Mg, m2) może w niewielkim stopniu ulec zmianie. Ilość odpadów przedstawiona w zapytaniu jest szacunkowa. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

e) Rozliczenie z Wykonawcą będzie się odnosiło do faktycznych ilości odpadów.

**4. Termin realizacji zamówienia:** do dnia **31.08.2017 r.**

**5. Okres gwarancji:** nie dotyczy.

**6. Kryterium wyboru oferty** jest najniższa cena jednostkowa brutto za wykonanie zadania tj. demontaż, załadunek transport i utylizację **1 Mg** wyrobów zawierających azbest - 100 pkt.

W cenie jednostkowej należy uwzględnić wszystkie wymienione w szczegółowych warunkach zamówienia koszty i inne nie wymienione ale konieczne do poniesienia w celu prawidłowej realizacji umowy.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tego wykonawcy którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów obliczoną na podstawie **załącznika nr 3- formularz ofertowy**. Według następującego wzoru.

C =  • 100 pkt.

Gdzie :

C–ilość punktów.

C min- najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert.

Ci-cena oferty badanej

**7. Inne istotne warunki zamówienia.**

 Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013r., poz. 21 z późn. zm.);

- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250);

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232);

- ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.);

**Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru jakiejkolwiek oferty, jeśli najkorzystniejsza cena jednostkowa brutto przekroczy kwotę 800,00zł/Mg(t). O fakcie tym Zamawiający poinformuje niezwłocznie oferentów.**

**8. Miejsce i termin złożenia oferty:**

Ofertę należy złożyć w zamkniętej zaadresowanej kopercie z dopiskiem *„Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące:* **„Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Janowice Wielkie**” w terminie do dnia ***23 maja 2017* r. do** **godz. 10 00** w sekretariacie Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie, osobiście lub drogą pocztową na powyższy adres

**a także z dopiskiem:** *„****nie otwierać do dn. 23 maja 2017 r. do godz. 10 15****”*

* Otwarcie ofert nastąpi w dniu ***23 maja 2017 r*. o godz. 10 15**w siedzibie Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie (pok. nr 15).
* Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającym bez otwierania.
* Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
* W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

**8. Warunki płatności:** przelew 30 dni od dnia otrzymania faktury.

**9. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:**

Dominik Jakubów - podinspektor ds. przetargów, przygotowania i realizacji inwestycji gminnych oraz gospodarki mieszkaniowej, (tel.75-75-15-124/185/285wew. 117). e-mail; inwestycje@janowicewielkie.eu

Katarzyna Praczyk – podinspektor ds. mieszkalno-komunalnych i ochrony środowiska, (tel. 75-75-15-124/185/285 wew. 118).e-mail; eko@janowicewielkie.eu

Zatwierdzam

Wójt Gminy Janowice Wielkie

/-/Kamil Kowalski