Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/130/2005

Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 30 września 2005 roku

WYKAZ INWESTYCJI PLANOWANYCH DO REALIZACJI

W LATACH 2005 – 2007

| Nazwa inwestycji | Dział | Rozdział | Wartość kosztorysowa | Rozpoczęcie Zakończenie | Nakłady w roku planowanym | Plan na rok 2006 | Plan na rok 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty dodatkowe Wodociąg dla miejscowości Radomierz | 010 | 01010 | 131.500 | 2005 2005 | 131.500 | - | - |
| Budowa ulicy Krótkiej w Janowicach Wielkich | 600 | 60016 | 99.000 | 2005 2005 | 5.000 94.000* | - | - |
| Budowa ulicy Kolejowej w Janowicach Wielkich | 600 | 60016 | 406.000 | 2005 2005 | 5.000 401.000* | - | - |
| Zakup sprzętu dla Gminnych Zespołów Reagowania | 754 | 75414 | 15.000 | 2005 2005 | 15.000 | - | - |
| Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół | 801 | 80101 | 2.718.100 | 2004 2006 | 1.121.611 1.210.000 | 386.489 | - |
| Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Komarno | 900 | 90001 | 14.855.000 | 2005 2006 | 16.000 | 14.839.000* | - |
| Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Radomierz | 900 | 90001 | 7.310.000 | 2005 2007 | 10.000 | 3.000.000* | 4.300.000* |
| OGÓŁEM |  |  | 25.534.600 |  | 1.392.500 495.000* | 17.839.000* 386.489 | 4.300.000* |